# Challenge 0 — Préparation (base)

Objectif
Initialiser le projet, structure, et outils.

Tâches

- Créer le repo local (git init) et un repo GitHub.

- npx create-vite urban-explorer --template react puis npm install.

- Créer l’arborescence : src/components, src/hooks, src/utils, src/data.

- Ajouter .gitignore (node_modules, .env, build).

- Créer README.md court.

Critères d’acceptation

- npm run dev lance sans erreur.

- git status montre des commits initiaux et README présent.

Indice

- Commit fréquent, petits messages.

Git commit suggéré
chore: init project + structure

Challenge 1 — Jeu de données local & affichage list

Objectif

Avoir une liste de lieux statique et l’afficher.

Tâches

Créer src/data/places.json (10–15 lieux; catégories variées).

Créer PlacesList.jsx pour afficher la liste (nom, catégorie, coord).

Charger le JSON dans App.jsx et passer au composant.

Critères d’acceptation

La page affiche la liste des lieux depuis le JSON.

Console doit logger places.length > 0.

Tests rapides

Modifier le JSON, vérifier l’affichage se met à jour.

Indice

Utilise import places from '../data/places.json'.

Git commit suggéré

feat: add sample places and list component

Challenge 2 — Intégrer la carte (react-leaflet)

Objectif

Afficher une carte centrée avec marqueurs pour chaque lieu.

Tâches

npm i react-leaflet leaflet et importer CSS Leaflet.

Créer MapView.jsx : MapContainer, TileLayer, Marker pour chaque place.

Centrer la carte sur une coord par défaut (ex Tanger).

Critères d’acceptation

Marqueurs présents et cliquables (popups montrent nom).

Pas d’erreurs liées à images d’icônes Leaflet.

Indice

Attention aux icônes par défaut dans Vite : mergeOptions comme précédemment vu.

Git commit suggéré

feat: add map view with markers

Challenge 3 — Géolocalisation utilisateur

Objectif

Récupérer et afficher la position de l’utilisateur.

Tâches

Créer hook useUserLocation (Promise ou useEffect).

Afficher marqueur "Vous êtes ici" si permis.

En cas de refus, afficher message et garder centre par défaut.

Critères d’acceptation

Si autorisé, userPos non nul et marqueur s’affiche.

Si refus, pas d’exception et message visible.

Indice

Gérer timeout/erreur. Tester en mode navigateur mobile ou changer position manuellement.

Git commit suggéré

feat: add user geolocation hook

Challenge 4 — Calcul de distance & affichage

Objectif

Calculer la distance entre userPos et chaque place et l’afficher.

Tâches

Implémenter haversineDistance dans utils/geo.js.

Lors du chargement, enrichir chaque result avec distance si userPos.

Afficher distance arrondie dans la liste.

Critères d’acceptation

Distances cohérentes (km/m).

Tri basique par distance possible.

Indice

Retour en mètres; convertir en km si >1000m.

Git commit suggéré

feat: add distance calculation and show distances

Challenge 5 — Filtrage & tri (logique)

Objectif

Permettre filtres : catégorie(s), note min, maxDistance, tags.

Tâches

Créer Filters.jsx (contrôles): multi-select catégories, input note, slider distance, input tag.

Créer hook useFilterAndSort (ou implémenter logique dans App) pour retourner results.

Appliquer filtre sur liste et carte (markers visibles uniquement pour results).

Critères d’acceptation

Filtrage réagit aux changements.

Tri : si userPos disponible, trier par distance sinon par rating.

Indice

Debounce sur inputs texte; éviter recalcul à chaque frappe (utilise debounce utilitaire).

Git commit suggéré

feat: add filters and sorting logic

Challenge 6 — Itinéraire simple avec OSRM

Objectif

Calculer route user → place via OSRM et récupérer durée/distance.

Tâches

Implémenter fetchRouteOSRM(from, to) utilitaire (fetch URL).

Créer hook useRoute pour cache Map.

Bouton “Itinéraire” dans chaque item, appelle hook et console.log route.

Critères d’acceptation

Route renvoie geometry, distance, duration.

Pas d’erreur réseau non gérée.

Indice

Tester d’abord avec coords fixes. Géométrie OSRM renvoie coordinates [lng,lat].

Git commit suggéré

feat: add route fetching via OSRM

Challenge 7 — Tracer la route sur la carte

Objectif

Afficher la polyligne de trajet sur Leaflet.

Tâches

Convertir geometry.coordinates en tableau [lat, lng].

Utiliser <Polyline positions={...} /> pour dessiner la route.

Centrer / adapter bounds pour inclure user + destination.

Critères d’acceptation

Polyline visible et suit le trajet.

La carte s’ajuste (fitBounds).

Indice

OSRM geometry est GeoJSON LineString — extraire coords.

Git commit suggéré

feat: draw route polyline on map

Challenge 8 — Recherche dynamique avec Overpass

Objectif

Remplacer JSON statique par requêtes Overpass autour de userPos.

Tâches

Implémenter fetchPlacesOverpass(lat,lng,radius).

Hook usePlacesAPI qui charge places sur changement userPos.

Maintenir cache pour clé ${lat}-${lng}-${radius}.

Critères d’acceptation

À géoloc, la liste se remplit depuis Overpass (console montre source).

Rate-limits gérées (debounce, cache) — pas d’exceptions.

Indice

Limite radius initial à 1000–2000 m; Overpass renvoie node & way (use center).

Git commit suggéré

feat: add Overpass POI fetching and caching

Challenge 9 — Pagination & performance

Objectif

Gérer grands ensembles et améliorer perf.

Tâches

Implémenter pagination côté UI (page + perPage).

Charger d’abord zone proche ; bouton “Charger plus” étend radius.

Implémenter clustering markers si >100 markers (react-leaflet-markercluster).

Critères d’acceptation

UI reste fluide ; clustering activé.

Pagination fonctionne (next/prev).

Indice

Ne récupère pas tout d’un coup ; loader visible pendant fetch.

Git commit suggéré

perf: add pagination and marker clustering

Challenge 10 — Backend minimal (optionnel mais master)

Objectif

Créer un backend Node/Express pour proxy API et stocker favoris.

Tâches

Créer serveur express simple (endpoint /api/places proxie Overpass or SQL).

Ajouter endpoint POST /api/favorites pour sauvegarder favoris en mémoire ou fichier JSON.

Mettre variable URL API en .env.

Critères d’acceptation

Frontend appelle /api/places et obtient résultats.

Favoris persistés (au moins en mémoire pendant exécution).

Indice

Utilise CORS et bodyParser. Pour production, remplace stockage par DB.

Git commit suggéré

feat: add simple express proxy and favorites endpoint

Challenge 11 — Auth / Admin (niveau avancé)

Objectif

Ajouter login minimal & interface admin pour ajouter lieux.

Tâches

Auth simple via JWT (mock users).

Page admin protégée : ajouter/éditer lieux (POST/PUT vers backend).

Frontend garde token dans localStorage (attention sécurité).

Critères d’acceptation

Admin require token ; CRUD fonctionne via backend.

Indice

Pour l’apprentissage, garde tout simple (no OAuth).

Git commit suggéré

feat: add basic auth and admin CRUD

Challenge 12 — Tests unitaires & E2E

Objectif

Couverture de logique critique.

Tâches

Tests Jest pour haversineDistance, filterAndSort (unit).

Test E2E simple avec Playwright ou Cypress pour flow : géoloc → load → route.

Critères d’acceptation

Tests passent en local (npm test).

E2E simule clic itinéraire et vérifie polyline.

Indice

Mock fetch pour Overpass/OSRM dans tests unitaires.

Git commit suggéré

test: add unit and e2e tests

Challenge 13 — Déploiement & README final

Objectif

Déployer frontend (Vercel/Netlify) et backend (Render/Heroku) si présent.

Tâches

Rédiger README complet (setup, run, env).

Déployer frontend sur Vercel (connecte repo GitHub).

(Optionnel) Déployer backend et mettre URL en .env.

Critères d’acceptation

Lien de l’app live dans README.

Build CI passe sur GitHub Actions (optionnel).

Git commit suggéré

chore: deploy app and update README